**Planning**

**Week 1:** Geen project

**Week 2:** Geen project

**Week 3:** Geen project

**Week 4:** Gestart met het project. Documentatie en taakverdeling

* **Ramino:** Erd, DoD en DoF
* **Vasco:** Klassendiagram
* **Aaron:** Wireframes

**Week 5:** Database aangemaakt, aan de website begonnen en “account aanmaken” en styling van inlogpagina.

* **Ramino:** Database aangemaakt, account aanmaken
* **Vasco:** Gestart aan de website/hoofdpagina
* **Aaron:** account aanmaken, styling van inlogpagina

**Week 6:** “Account aanmaken”, “Boeken aanmaken”, “Boeken reserveren”, “Boeken laten zien” en styling van de hele website.

* **Ramino:** Account aanmaken, Boeken aanmaken, Boeken reserveren en Boeken laten zien
* **Vasco:** styling van de hele website
* **Aaron:** Boeken aanmaken, Boeken laten zien

**Week 7:** Live search functie, Docent pagina, reserveringen laten zien, styling van de hele website en docent-student logica gemaakt.

* **Ramino:** Live search functie, reserveringen laten zien endocent-student logica gemaakt
* **Vasco:** Docent pagina, Styling van de hele website
* **Aaron:** Docent pagina, styling van de hele website

**Week 8:** Beschikbaarheid, afronding van styling, live search functie verbeterd

* **Ramino:** Beschikbaarheid, live search functie verbeterd
* **Vasco:** afronding Styling
* **Aaron:** Beschikbaarheid

**Week 9:** Documentatie verbeterd, commentaar toegevoegd en kleine verbeteringen gemaakt aan de code.

* Ramino: commentaar toegevoegd en kleine verbeteringen gemaakt aan de code
* Vasco: documentatie verbeterd
* Aaron: documentatie verbeterd en kleine verbeteringen in de code

**Week 10:** Presentatie